黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目 临时用地

土地复垦方案报告书

项目单位：黑龙江省第八地质勘查院

编制单位：黑龙江省第八地质勘查院

2026 年 4 月

黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目

临时用地

土地复垦方案报告书

项目名称：黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目

项目单位：黑龙江省第八地质勘查院

单位地址：黑龙江省鸡西市鸡冠区中心大街305号

联 系 人：马实理             电    话：13945823573

编写单位：黑龙江省第八地质勘查院

技术负责：陶兴浩

编    辑：马实理  李志维

送审时间：

目	录

1  前言	1

1.1 编制背景及过程	1

1.2 复垦方案摘要	2

2 编制总则	4

2.1 编制目的	4

2.2 编制原则	4

2.3 编制依据	5

3  项目概况	7

3.1  项目简介	7

3.2 项目区自然概况	8

3.3 项目区社会经济概况	9

4 土地复垦方向可行性分析	11

4.1 土地损毁分析与预测	11

4.2 复垦责任范围土地利用状况	12

4.3  生态环境影响分析	12

4.4  土地复垦适宜性评价	13

4.5 水土资源平衡分析	17

4.6  复垦的目标任务	18

5 土地复垦质量要求与复垦措施	19

5.1 土地复垦质量要求	19

5.2 预防控制措施	19

5.3 复垦措施	21

5.4 监测措施	22

5.5 管护措施	23

6  土地复垦设计及工程量测算	24

6.1  工程设计	24

6.2 工程量测算	28

7  土地复垦投资估算	31

7.1  估算说明	31

7.2  估算成果	35

8  土地复垦服务年限与复垦工作计划安排	44

8.1  土地复垦服务年限	44

8.2  土地复垦工作计划安排	44

8.3  土地复垦费用安排	44

9  土地复垦效益分析	46

9.1 经济效益	46

9.2 生态效益	46

9.3 社会效益	46

10  保障措施	47

10.1 组织保障措施	47

10.2 费用保障措施	47

10.3 监管保障措施	48

10.4 技术保障措施	48

10.5 公众参与	49

10.6 土地权属调整方案	50

附表	土地复垦方案报告表	51

附件

附件 1   土地复垦义务人的土地复垦承诺书；

附件  2	 事业单位法人证书；

附图

附图 1－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地1区复垦区土地利用现状图；

附图 2－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地2区复垦区土地利用现状图；

附图 3－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地3区复垦区土地利用现状图；

附图4－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地4区复垦区土地利用现状图；

附图 5－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地5区复垦区土地利用现状图；

附图 6－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地6区复垦区土地利用现状图；

附图 7－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地7区复垦区土地利用现状图；

附图 8－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地8区复垦区土地损毁预测图；

附图 9－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地9区复垦区土地损毁预测图；

附图10－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地10区复垦区土地损毁预测图；

附图 11－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地11区复垦区土地损毁预测图；

附图12－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地12区复垦区土地损毁预测图；

附图 13－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地13区复垦区土地损毁预测图；

附图 14－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地14区复垦区土地损毁预测图；

附图15－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地15区复垦区土地复垦规划图；

附图 16－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地16区复垦区土地复垦规划图；

附图17－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地17区复垦区土地复垦规划图；

附图 18－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地18区复垦区土地复垦规划图；

附图 19－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地19区复垦区土地复垦规划图

附图 20－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地20区复垦区土地复垦规划图；

附图21－黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地21区复垦区土地复垦规划图；

1 前言

1.1 编制背景及过程

东北黑土是十分珍贵的资源，是世界仅存的“四大黑土区”之一，曾经历过草甸、草原景观数万年的变迁。在东北寒冷的气候条件下，草甸、草原茂盛的植被剥落腐烂，逐渐积累成一层厚厚的腐殖质，从而形成肥沃的黑土层。黑土层的形成过程十分漫长，每形成1cm厚的黑土需要400年。在大面积开发垦殖过程中，亦发生了严重的水土流失问题，主要表现在大面积坡耕地的黑土层流失和水土流失中形成的侵蚀沟。严重的水土流失正使肥沃的东北黑土地变得又“薄”又“黄”，专家警告说，如果再不抓紧防治，“黑土地”也许将成为书本上的一个历史名词。党中央、国务院高度重视耕地保护工作，坚守耕地保护红线是保障国家粮食安全的战略需要，要确保谷物基本自给、口粮绝对安全，把饭碗牢牢端在自己手上，耕地保护就丝毫放松不得，既要保证人民吃饱，又要保证人民吃的安全，因此保护耕地面积与保护耕地质量同样重要，保护耕作层土壤也是保护耕地的一项重要措施。

因黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目建设土地使用将不可避免地破坏土地资源和当地的生态环境，而如何把被临时破坏的土地，通过土地复垦整治措施，使其恢复到可利用状态，从而修复和改善项目区及其周边生态环境，使土地资源的开发利用向着科学合理、可持续发展方向发展，是编制本项目土地复垦方案报告书的必要性所在。

“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”是我国的基本国策。为贯彻落实国务院《土地复垦条例》（第592号）、自然资源部《土地复垦条例实施办法》，努力实现土地破坏与复垦数量动态平衡，提高土地利用的社会效益、经济效益和环境效益，根据《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（国土资〔2007〕81 号）要求，编制《黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地土地复垦方案报告书》。报告书要遵循“统一规划、源头控制、防复结合”的要求及“因地制宜、综合利用”的原则，依据项目所在地土地利用总体规划，合理确定复垦土地用途，宜农则农、宜林则林、宜牧则牧、宜建则建，并做到土地复垦与生产建设同步设计、同时施工，努力实现“边建设、边复垦、边受益”，坚持“谁损毁、谁复垦”的复垦原则。

我单位对该项目进行了现场踏勘测绘，了解项目对土地的损毁形式、损毁程度、损毁环节和时序；收集项目地质资料、自然气候、地貌特征、水文、植被覆盖等资料；选择有代表性的地段进行了土壤剖面调查；以走访、问卷等形式调查周边民众对该项目土地复垦的初步复垦方向并征求意见。根据收集资料确定土地复垦范围，复垦目标及工艺，编写了《黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地土地复垦方案报告书》，并单独编制耕作层土壤剥离方案，表土剥离工程纳入本项目。

1.2 复垦方案摘要

黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地土地复垦方案主要内容包括：土地复垦方案服务年限、方案涉及的各类土地面积、土地毁损情况、复垦目标、土地复垦投资。

1.2.1 土地复垦方案服务年限

根据项目实际情况，黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目为新建项目，本项目临时用地期限为 0.5年，2026年5月开始施工，2025年11月结束施工，项目用地租期结束后3年内为复垦工程及管护措施，最终确定本方案的服务年限为3.5年（2026年5月—2029 年 11 月）。

本方案是实施保护、监测和土地复垦的技术依据之一，本方案不替代相关工程勘查、治理设计。

1.2.2 方案涉及的各类土地面积

项目区临时用地共7个区块，总面积为0.7256hm2，故复垦区域面积0.7256hm2。

1）项目区临时用地面积

黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地范围面积0.7256hm2。临时用地范围土地利用现状表如下：

表 1-1 项目区临时用地土地利用现状面积汇总表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（hm2） | 所占比例％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕地 | 0101 | 水田 | 0.6480 | 89.31 |
|  |  | 0103 | 旱地 | 0.0769 | 10.60 |
| 2 | 交通用地 | 1006 | 农村道路 | 0.0007 | 0.09 |
| 合计 |  |  |  | 0.7256 | 100 |

2）复垦区面积

临时用地0.7256hm2，复垦区总面积为0.7256hm2。复垦区与临时用地范围一致，土地利用现状表见表1-2。

表1-2 复垦区土地利用现状面积汇总表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（hm2） | 所占比例％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕地 | 0101 | 水田 | 0.6480 | 89.31 |
|  |  | 0103 | 旱地 | 0.0769 | 10.60 |
| 2 | 交通用地 | 1006 | 农村道路 | 0.0007 | 0.09 |
| 合计 |  |  |  | 0.7256 | 100 |

3）复垦责任范围面积

复垦责任范围面积为0.7256hm2，复垦责任范围土地利用现状表如下。

表1-3 复垦责任范围土地利用现状表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（hm2） | 所占比例％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕地 | 0101 | 水田 | 0.6480 | 89.31 |
|  |  | 0103 | 旱地 | 0.0769 | 10.60 |
| 2 | 交通用地 | 1006 | 农村道路 | 0.0007 | 0.09 |
| 合计 |  |  |  | 0.7256 | 100 |

4）征（租）地面积

通过现场调查结合内业地籍档案调查，复垦责任范围土地为集体土地。项目通过租用的方式获得土地使用权，项目结束后，土地权属不变，验收合格后交还给权属单位。

1.2.3 土地毁损情况

由于该项目为新建项目，主要用于临时道路和钻孔平台，故土地损毁情况均为拟损毁土地。临时用地面积 0.7256hm2，拟损毁面积 0.7256hm2，损毁程度及方式为挖损。

1.2.4 复垦目标

根据复垦区自然、经济和社会条件及土地利用的主要限制因素等情况，将复垦责任范围面积为 0.7256hm2，实际复垦土地面积为 0.7256hm2，其中复垦为水田 0.6480hm2，旱地 0.0769hm2，农村道路恢复原地貌。

根据《土地复垦方案编制规程》复垦率为复垦（恢复原地貌）的土地面积占复垦责任范围的土地面积的百分比，因此该项目区复垦率为100%。

1.2.5 土地复垦投资

通过投资估算，本项目土地复垦静态投资为 6.64万元，其中工程施工费 3.10万元，其他费用 0.41 万元，监测及管护费 2.85 万元，基本预备费 0.28 万元。静态亩均土地复垦投资 0.61 万元/mu。根据《土地复垦条例实施办法》，因本项目属于生产建设周期在三年及以下的项目，应当按要求全额预存土地复垦费用。

2 编制总则

2.1 编制目的

为加强土地复垦工作，珍惜和合理利用每一寸土地，改善生态环境，实现土地资源可持续利用，促进经济、社会和环境的和谐发展，依据《土地复垦条例》和自然资源部《土地复垦条例实施办法》等精神，按照“谁损毁、谁复垦”的原则，因地制宜地编制土地复垦方案，将黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地土地复垦目标、任务、措施和计划等落到实处，为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦资金管理提供依据。

——把土地复垦目标、任务、措施和计划落到实处。

编制土地复垦方案，有利于黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地在获得建设开发权的同时，自觉履行对被破坏土地进行复垦的义务，贯彻落实“统一规划、源头控制、防复结合”的要求。在设计开发利用方案时把土地复垦和土地保护纳入生产建设中去，从土地资源和生态环境保护的角度，根据当地的自然环境条件、土地资源状况和生产建设破坏情况，对项目区遭破坏的土地进行复垦规划设计，并提出相应的复垦工程措施与实施方案。通过土地复垦方案的编制，有利于项目区合理用地，积极保护农用地，防止水土流失、恢复生态环境并保护生物多样性。

——为实施土地复垦工程提供技术依据和实践指导。

编制土地复垦方案，主要是对工程造成的土地破坏和影响程度做出初步的预计，并根据不同阶段工程对土地的破坏情况制定出不同的复垦措施，明确不同阶段的土地复垦范围和任务，有利于指导各阶段的生产安排及复垦规划设计工作和分阶段施工工作，使主体工程在施工组织设计中兼顾土地复垦的要求。

——合理预算土地复垦项目的成本、收益，全面准确地估算整个工程的投入费用与产出效益。

编制土地复垦方案，估算土地复垦费用，提出土地复垦资金计划，并以制度形式保障土地复垦资金的落实，将土地复垦与生产建设结合，减少项目区开发的负面作用。因此，土地复垦方案不仅是工程项目建设前期可研阶段的重要组成部分，也是区域生态建设的重要环节。

2.2 编制原则

从项目区工程的自身特点出发，根据当地自然地理、生态环境与社会经济发展情况，依据国家法律法规及相关政策规定，按照经济上可行、技术上合理、综合效益最佳和便于操作的要求，结合项目区特点和实际情况，体现复垦原则。按照“统一规划、源头控制、防复结合”的要求，尽量控制或减少对土地资源不必要的破坏，做到土地复垦与生产建设统一规划。

——坚持科学规划原则。根据项目所在地的土地利用总体规划及土地复垦专项规划，合理确定复垦目标、任务、复垦进度、复垦措施，编制最佳的复垦方案。

——坚持因地制宜原则。结合项目区当地的实际情况，因地制宜编制土地复垦方案，使损毁土地达到可利用的状态，宜农则农、宜林则林、宜渔则渔、宜建则建。根据项目区的实际情况，选择适当的复垦模式和复垦技术方法。

——坚持综合治理原则。方案编制过程中，将土地复垦工程与水土保持、环境治理等工程综合考虑、统筹规划，最终形成一个相互关联、综合整治的方案，使复垦后的区域形成可持续发展的状态。

——坚持经济可行、合理利用的原则。复垦方案的编制过程中，充分考虑投资收益的边际效应，适应周边的经济状况和生态环境，兼顾企业的生产成本。复垦后，既建立良好的土地利用结构和布局，提高土地利用率，同时考虑项目投入成本，使复垦后土地效益达到最大化。

2.3 编制依据

2.3.1 法律法规

a）《中华人民共和国土地管理法》（2020 年 1 月 1 日）；

b）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021 年 7 月修正版）；

c）《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月）；

d）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 24 日修订）；

e）《中华人民共和国矿产资源法》（2009 年修正版）；

f）《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月修订）；

g）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年 11 月 7 日修正）；

h）《土地复垦条例实施办法》（2019 年 7 月 16 修正）；

i）《土地复垦条例》（国务院令第 592 号，2011 年 3 月 5 日）；

j）《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 7 月 16 日修订）；

k）《黑龙江省耕地保护条例》（2022 年 1 月 1 日施行）；

l）《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2024 年 3 月 1 日起施行）。

2.3.2 国家和地方有关土地复垦政策性文件

a）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资〔2006〕225

号）；

b）《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（国土资〔2007〕

81 号）；

c）《关于进一步加强土地整理复垦开发工程的通知》（国土资〔2008〕176

号）；

d）《国土资源部关于贯彻实施〈土地复垦条例〉的通知》（国土资发〔2011〕

50 号）；

e）《黑龙江省人民政府办公厅关于进一步加强和规范土地复垦工作的通知》

（黑政办发〔2012〕84 号）。

2.3.3 有关标准规范

a）《土地复垦方案编制规程-建设项目》（TD/T1031.6-2011）；

b）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

c）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）d）《土地开发整理项目预算定额标准》（2011 年）；

e）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

f）《黑龙江省土地开发整理项目建设标准》（2012 年 2 月 1 日）；

g）《土地整治项目制图规范》（TD/1040-2013）；

h）《耕作层土壤剥离利用技术规范》（TD/T1048-2016）；

i）《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T1634-2012）；

j）《土地整治项目验收规程》（TD/T1013--2013）；

k）《生产项目土地复垦验收规程》（TD1044-2014）；

l) 2018 年度耕地质量等别成果；

m) 2023 年度国土变更调查成果;

n）《建设占用耕地耕作层土壤剥离利用技术规范》（DB 32/T2913-2021）;

o）《土地复垦编制规程--露天矿山》（TD/T1031.2-2011）

p）《表土剥离及其在利用技术要求》（GB-T45107-2024）

2.3.4 地方规划及自然与社会经济资料

a）《黑龙江土种》；

b）《黑龙江土壤》；

c）项目区所在地的社会经济资料。

2.3.5 技术文件

a）项目其他有关资料。

3 项目概况

3.1 项目简介

项目名称：黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目

用地规模：该项目临时用地面积 0.7256hm2

用地性质：临时用地

项目位置：黑龙江省密山市

黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目选址于密山市市区西南。本项目占地面积 0.7256 hm2，主要用于临时道路和钻孔平台。

本工程的地理位置示意如图所示

项目地理位置影像图

项目地理位置交通图

工程临时租地原则上以临时用地的开挖边界为租地边界线，经计算，本场区临时租地面积为 0.7256hm2。

3.2 项目区自然概况

3.2.1 地理位置

黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目选址于密山市市区西南方。密山市，位于黑龙江省东南部，比邻俄罗斯，与鸡东县、虎林市、七台河市、宝清县接壤。地处东经131°14'~133°08’，北纬45°01'~45°55'之间。市区密山镇距鸡西市87 km，距哈尔滨市636km，属三江平原第二区。东北与虎林市相邻，北与宝清县接壤，西北与七台河市毗连，西南与鸡东县为邻，东、南两面与俄罗斯隔水相望。国境线长265 km。其中，水界235km，陆界 30km。总面积 7728 km2。

3.2.2 地形、地貌

密山市属三江平原第二区，北部为完达山脉，南部为长白山脉，中部为穆棱河冲积平原，地貌特征为“三山二水五分田”。由北向南分别为低山丘陵、山前漫岗、河谷平原、湖积平原四种类型，其中以低山丘陵为主要地貌类型。总的地势是西北高、东南低，最高山峰老黑背山海拔683.70m，东南部湖积平原海拔65~80m。

3.2.3 气候

密山市属寒温带大陆性季风气候，冬季漫长，严寒少雪；夏季温热湿润，雨量充沛，穆棱河流域常受内涝；春秋两季短暂，气候多变，早晚温差较大；春季风大雨少，易干旱；秋季降温急剧，并伴有霜冻。年平均温度为2.5~3.1℃，最高温度在 30℃以上（7 月），最低温度为-30~-34℃。密山大于等于 10℃活动积温为2400~2564℃，80%保证率2300~2400℃，无霜期为106~151 天，80%保证率为97~135 天；山区无霜期个别年份不到百天，中、南部无霜期可达140~150天。

3.2.4 区域地质构造

密山县境内地质地层分布有三大特点：1.元古界黑龙江群，属黑龙江省东部前寒武纪基底构造；2.受密敦断裂控制的中生代凹陷（断陷盆地），沉积含煤碎屑建造和火山沉积建造；3.属密敦断裂与新生代继续活动，喷溢的玄武岩建造。元古代末兴凯运动使地槽褶皱隆起；密敦断裂带开始形成。古生代地块长期隆起，遭受侵蚀和剥蚀。

3.2.5 水文

密山河流为乌苏里江水系，属于穆棱河流域和兴凯湖流域，境内主要湖泊有大、小兴凯湖。密山境内主要河流是穆棱河。穆棱河发源于穆棱县与东宁县交界的窝集岭，流经穆棱县、鸡西市、鸡东县，与锅盔河汇合流入密山市境内。由西南向东北横贯密山市，流经 15 个乡镇 63 个自然屯。穆棱河全长 834 km，密山市境内处于中下游段，境内流长 180 km，较大的支流有裴德里河、锅盔河、塔头湖河、柳毛河、太平沟、庆仙沟、解放沟等 7 大水系。兴凯湖流域河流由承紫河、小黑河、松阿察河、白棱河、洛格河、胜利沟、白泡子河、金银河等 8 条河流组成。其中白棱河有两大支流，南支的图里河为俄方内河，北支的白棱河为中俄界河。松阿察河源于兴凯湖，河口位于兴凯湖东北部。

3.3 项目区社会经济概况

密山市位于黑龙江省东南部兴凯湖畔，隶属于鸡西市，因境内蜂蜜山得名，是国家一类客货两用陆路口岸城市，以绿色食品加工、外贸进出口、旅游服务为主导产业，重点发展新能源、绿色食品等四大产业，推进口岸经济，提升农业产业化水平，2024 年地区生产总值达145.1 亿元，同比增长1.9%，三次产业比重44.1:7.0:48.9，第三产业占比最高，第一产业基础稳固，第一产业（农业）总产值：104.3 亿元，同比增长 2.7%；增加值 66.1 亿元，增长 2.4%，第二产业（工业和建筑业）增加值同比增长8.8%，其中采矿业增长 65.5%，制造业增长 7%第三产业：社零总额33.3亿元（+2.6%），进出口贸易额14.9亿元；接待游客370.5万人次，同比增长 30%，旅游收入15.9亿元同比增长 +32.5%。

3.4 项目区土地利用现状

黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地面积为0.7256hm2，根据2023年度三调变更数据，其中水田 0.6480 hm2，旱地 0.0769hm2，农村道路 0.0007 hm2。

4 土地复垦方向可行性分析

4.1 土地损毁分析与预测

4.1.1 土地损毁环节与时序

整个施工过程对项目区范围内土地的损毁主要是压占及挖损，不存在塌陷、重金属及化学污染等情况。

a）项目施工工艺

施工准备阶段主要做以下工作，组织准备、资金准备、材料设备采购和运输等。

临建工程主要是临时道路和钻孔平台及的相关配套设备设施。

b）土地损毁形式、环节与时序分析

通过上述项目生产工艺流程分析，本项目建设损毁土地主要为以下方式：

临时用地，破坏方式为压占，项目土地复垦中的恢复任务将主要来源于临时用地。工程建设结束后进行全面复垦，然后进行 3 年管护。

主体工程----临时用地----压占

项目土地损毁流程图

4.1.2 已损毁土地现状

通过实地勘查该项目为新建项目，尚未施工，故无已损毁土地，均为拟损毁土地。

4.1.3 拟损毁土地的预测

根据该项目的规划设计，拟损毁土地类型主要为其中水田、旱地、农村道路、损毁用途主要用作临时用地，损毁类型主要是挖损。

表 4-1 项目拟损毁土地统计表：

| 复垦 区土 地利 用现状 | 地类 |  | 面积（hm2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级地类 | 二级地类 | 小计 | 已损毁 | 拟损毁 | 占用 |
|  | 耕地 | 水田 | 0.6480 | 0 | 0.6480 |  |
|  |  | 旱地 | 0.0769 | 0 | 0.0769 |  |
|  | 交通用地 | 农村道路 | 0.0007 | 0 | 0.0007 |  |
|  | 合计 |  | 0.7256 |  | 0.7256 |  |

临时用地面积为0.7256hm2，施工通过推土机平整用地，使原地表形态、土壤结构、地质层组、地表生物直接被摧毁，大规模土方移动使压占地形、地貌发生改变。

4.1.4复垦区与复垦责任范围确定

黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地面积0.7256hm2。临时用地主要用于临时道路和钻孔平台，租地到期后不再使用，需要复垦以保护当地自然景观及生态环境，故临时用地为复垦责任范围，复垦责任范围面积为0.7256hm2。

4.2复垦责任范围土地利用状况

4.2.1土地利用类型

复垦责任范围为临时用地，其面积为0.7256hm2，复垦责任范围地类统计详见表4-2。

表4-2	复垦责任范围土地利用现状表	单位：hm2

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（hm2） | 所占比例％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕地 | 0101 | 水田 | 0.6480 | 89.31 |
|  |  | 0103 | 旱地 | 0.0769 | 10.60 |
| 2 | 交通用地 | 1006 | 农村道路 | 0.0007 | 0.09 |
| 合计 |  |  |  | 0.7256 | 100 |

4.2.2土地权属状况

通过现场调查结合内业地籍档案调查，复垦责任范围土地为集体土地。项目通过租用的方式获得土地使用权，项目结束后，土地权属不变，验收合格后交还给权属单位。

4.3 生态环境影响分析

4.3.1施工期对生态环境影响的特点

黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目用地期限为0.5年，黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目在建设阶段对生态环境有很多的影响，主要是改变地貌、破坏植被、造成水土流失等。

拟建项目位于密山市黑台镇，评价区域为水田、旱地、农村道路。工程将导致土地资源和植物资源的破坏，从而破坏生态系统的结构和平衡，生态系统的各项功能都受到影响，此类影响具有不可避免的特性。项目完工后，将破坏的土地恢复成原地类，可消除项目施工带来的不良环境状况，将促使项目用地形成完整而良好的生态系统，在一定程度上起到改善生态环境的作用。

4.3.2施工期造成的主要生态环境问题和生态影响

黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目对生态环境的影响主要是工程占地对沿线农、林、牧业的影响，线性施工和运行特征对区域生态环境的扰动，及由此引发水土流失、改变地表水径流方向等。

1、水土流失

项目所在区为生态环境良好地区，建设活动将有平整土地作业，如此规模的作业将破坏了原地貌和地表植被，形成人工压占、堆垫地貌，不仅加剧了区域内的水土流失，而且对附近生态环境也造成不良的影响。

（1）工程主体的建设以及各种材料的运输等，均会引起扬尘，施工产生的粉尘影响是难免的。而这些尘埃会随风飘落到渠道周边的水体中，将会对水体产生一定的影响。施工期含油污水主要来源于施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、滴、漏。其成分主要是润滑油、柴油、汽油等石油类物质，这类物质一旦进入水体，则浮于水面，阻碍油水界面的物质交换，使水体溶解氧得不到及时补给，给水生生物的生命活动造成威胁。

（2）破坏土地资源、降低土地生产力。本工程建设压占裸土地，扰动和破坏原来稳定的土层和表层土壤，加快了土壤侵蚀的速度，可直接导致土地退化，降低土地生产力。路基边坡等使水土流失增加，并加剧了周边的冲刷和风蚀作用。

2、对野生动植物资源的影响

施工作业直接破坏土壤表层植被，切割了野生动物的生境，对野生动物的栖息地造成扰动，影响动物在路基两侧的迁徙。

3、对生态景观的影响

本项目的建设可能会对周围的景观造成较大的影响，主要表现为影响切割的自然景观。造成生态景观环境影响的主要工程有：剧烈扰动地形地貌的高填深挖地段。但有些影响是暂时的，在设计时尽量考虑视觉效应，尽可能与周围景观融合，降低视觉敏感性，最大限度地缓解和降低视觉冲突。

4.4 土地复垦适宜性评价

4.4.1 土地复垦适宜性评价原则及评价依据

综合考虑项目区的特点，本方案土地复垦适宜性评价严格遵守以下原则：

符合土地利用总体规划，并与其他规划相协调；

因地制宜的原则；

土地复垦耕地优先和综合效益最佳原则；

主导性限制因素与综合平衡原则；

复垦后土地可持续利用原则经济可行、技术合理性原则；

社会因素和经济因素相结合的原则。

4.4.2 评价范围

根据对项目区的勘测，本次适宜性评价范围为土地复垦责任范围。

4.4.3 评价单元的划分

评价单元是进行土地适宜性评价的基本空间单位，划分的评价单元应体现单元内部性质相对均一或相近；单元之间具有差异，能客观地反映出土地在一定时期和空间上的差异。同一评价单元内土地的基本属性、土地特征、土地复垦利用方向和改良途径应基本一致。

目前，从国内外工作实践来看，待复垦土地适宜性评价单元的划分大致有四种方式：一是以土地类型单元作为评价单元，以土壤、地貌、植被和土地利用现状的相对一致性作为划分依据；二是以土壤分类单元作为评价单元，划分依据是土壤分类体系；三是以生产地段和地块作为评价单元；四是以行政区划单位作为评价单元。

根据以上原则及方法，本方案以复垦责任范围内的土地类型作为评价单元；对项目区待复垦土地进行适宜性评价单元划分，因此本项目划分成 3 个评价单元，划分表见表 4-3。

4-3待复垦土地适宜性评价单元划分表

| 评价单元 | 占用地类 | 面积（hm2） | 占地位置 | 拟损毁方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价单元1 | 水田 | 0.6480 | 黑龙江省密山市 | 挖损 |  |
| 评价单元2 | 旱地 | 0.0769 | 黑龙江省密山市 | 挖损 |  |
| 评价单元3 | 农村道路 | 0.0007 | 黑龙江省密山市 | 挖损 |  |
| 合计 |  | 0.7256 |  |  |  |

4.4.4 土地复垦适宜性等级评定

a）评价方法的选择

本方案采用极限法对复垦区进行宜耕、宜林、宜草适宜性评价。极限法是基于系统工程中“木桶原理”，即分类单元的最终质量取决于条件最差的因子的质量。其计算公式为：

Yi=min(Yij)

式中：Yi——第 i个评价单元的最终分值 Yij——第 i个评价单元中第 j参评因子的分值

b）评价体系

采用二级评价体系，分为土地适宜类和土地质量等，土地适宜类分适宜、暂不适宜类和不适宜类，类别下面再细分若干土地质量等。土地质量等分一等地、二等地和三等地，暂不适宜类和不适宜类一般不再续分。

c）评价指标的选择

根据评价指标选取的原则，结合建设项目对土地损毁程度的影响，结合损毁类型选择评价指标，结合对项目区破坏土地的预测，确定评价因子为 5 个分别为：地表物质组成、土源保证率（%）、土源土壤有机质含量（g/kg）、土源土壤质地、地面坡度（°）。

d）评价因素等级标准的确定

根据《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T1007-2003）及地方相关标准，结合项目区自然、社会经济状况，建立土地复垦适宜性评价标准。详见表

4-4 土地复垦主要限制因素的等级标准。

| 限制因素及分级指标 |  | 耕地评价 | 林地评价 | 草地评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表物质组成 | 壤土、砂壤土 | 1 等或 2 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 岩土混合物 | 3 等 | 2 等 | 2 等 |
|  | 砂土、砾质 | 3 等或 N | 2 等或 3 等 | 2 等或 3 等 |
|  | 砾质 | N | 3 等或 N | 3 等或 N |
| 土源保证率 （%） | 100 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 80~100 | 1 等或 2 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 50~80 | 3 等 | 2 等或 3 等 | 3 等 |
|  | <50 | N | N | N |
| 土源土壤 有机质含量 | >10 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 10~6 | 2 等 | 1 等或 2 等 | 1 等 |
|  | <6 | 2 等或 3 等 | 2 等或 3 等 | 2 等 |
| 土源土壤质地 | 壤土 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 粘壤土、粘土 | 2 等 | 2 等 | 1 等或 2 等 |
|  | 砂土 | 3 等或 N | 2 等或 3 等 | 2 等 |
| 地面坡度（°） | 0°~6° | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 6°~15° | 2 等 | 2 等 | 1 等 |
|  | 15°~25° | 3 等或 N | 3 等 | 2 等或 3 等 |
|  | >25° | N | 3 等或 N | 3 等 |

注：N 为不适宜

e）土地复垦适宜性等级评定结果与分析

在复垦区土地质量调查的基础上，将参评单元的土地质量与复垦土地主要限制因素的农林牧评价等级标准对比，若限制最大，适宜性等级最低的土地质量参评项目决定该单元的土地适宜等级，结果见表 4-5、表 4-6。

表4-5 各评价单元土地复垦主要限制因素现状表

| 评价单元 | 占用地类 | 影响因子 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表 | 土源 | 土壤有机质 | 土源土 | 地面 |
| 评价单元 1 | 水田 | 壤土 | 8 | >10 | 壤 | 0 |
| 评价单元 2 | 旱地 | 砂壤 | 8 | >10 | 砂 | 0 |
| 评价单元 3 | 农村道路 | - | - | - | - | - |

表4-6	适宜性评价结果表

| 评价单元 | 占用地类 | 面积（hm2） | 适宜性 |  |  | 主要限制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 宜耕 | 宜林 | 宜草 |  |
| 评价单元 1 | 水田 | 0.6480 | 1 | 1 | 1 | 地表物质组成 |
| 评价单元 2 | 旱地 | 0.0769 | 2 | 1 | 1 |  |
| 评价单元 3 | 农村道路 | 0.0007 | N | N | N | 地表物质组成证率 |

4.4.5 复垦方向确定及划分复垦单元

通过定性分析，待复垦土地部分土地存在多宜性，最终复垦方向的确定需要综合考虑多方面的因素，即综合考虑生态因素、政策因素和当地农民的建议，结合项目区的生态环境特点、植被类型、原有土地利用类型，参考其他项目复垦经验。

根据实际调查和数据分析，并经征询当地农民和政府的意见，在土源和土壤质量相对充分情况下，耕地按原地类复垦，农村道路无需复垦，平整土地后，恢复原地貌即可。这样既能满足周边农业生产的需求，又能为复垦工作节约资金、减少工作量，具有良好的社会效益和经济效益。

土地最终复垦方向地类及面积见表4-7。

| 评价单元 |  | 复垦方向 | 复垦面积（hm2） | 复垦单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价单元1 | 水田 | 水田 | 0.6480 | 水田复垦单元 |
| 评价单元2 | 旱地 | 旱地 | 0.0769 | 旱地复垦单元 |
| 评价单元3 | 农村道路 | 农村道路 | 0.0007 | 平整土地后，恢复原地貌 |
| 合计 |  |  | 0.7256 |  |

4.5 水土资源平衡分析

4.5.1 土源平衡分析

土源平衡分析主要是指对用于复垦的表土的供需分析，该表土往往是肥沃的，含有较高的有机质和养分，有利于快速恢复地力和植物生长的表层土壤或岩石风化物，为恢复良好的耕地，往往需要对表土（耕植土）进行预先剥离和贮存以便将来覆土。不限于耕地的耕作层，其剥离厚度根据原土壤表土层厚度、复垦土地利用方向及土方需求量确定。

1、表土平衡分析

1）表土剥离

根据《黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地耕作层土壤剥离利用方案》黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地表土剥离面积 0.7256 hm2。

2）表土回填

表土覆盖仅针对表土剥离范围土地。复垦的水田、旱地需要进行表土覆盖，水田、旱地需要表土回填 30 厘米。根据公式 Vs=S×h 计算表土回填量。

项目剥离表土厚度及剥离表土量见表 4-8

| 占 地 情 况 | 剥离前地类 | 剥离面积 （hm2） | 剥离厚度 | 表土剥离量 | 回填面积 （hm2） | 回填厚 度（m） | 表土回填量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （m） | （m3） |  |  |  |
|  | 水田 | 0.6480 | 0.3 | 1944 | 0.6480 | 0.3 | 1944 |
|  | 旱地 | 0.0769 | 0.3 | 230.7 | 0.0769 | 0.3 | 230.7 |
| 合计 |  | 0.7249 |  | 2174.7 | 0.7249 |  | 2174.7 |

3）表土平衡分析

根据上述计算，复垦区内表土剥离量为2174.7m3，表土回填量为2174.7m3，故复垦区内腐殖土供给量可充分满足复垦责任范围内复垦方向表土回填覆盖的需求。

本项目剥离的表土就近堆存于项目区内。堆存期间，使用密目网苫盖遮盖，防止降雨径流的冲刷。尽可能保持表土性状、质地不发生改变，确保表土质量不降。

由于黑土异常珍贵，本次复垦工程可将多余表土用于项目区附近土壤改良等其他用途，由用土单位自行运走。

按土方基本平衡设计，避免深挖高填，合理确定护坡，加强施工过程的管理，及时进行植被恢复，可以减少工程的水土流失。

4.5.2 水源平衡分析

考虑到复垦责任范围自然地理环境特征，主要利用天然降水即可满足项目区对需水量的需求，若再修建灌排设施，不利于灌溉水网的形成，且打破了项目区周边用地的整体规模性，且项目占地并未破坏原有田间建筑物等相关配套设施。

因此本方案结合项目单独地块较小且呈线性分布的特点，在复垦责任范围内不修建灌排工程设施。

4.6 复垦的目标任务

根据复垦区自然、经济和社会条件及土地利用的主要限制因素等情况，将复垦责任范围面积为 0.7256 hm2，实际复垦土地面积为 0.7256 hm2，平整土地0.7256 hm2，复垦为水田 0.6480  hm2，旱地 0.0769 hm2，确保复垦后耕地质量等别不降低，农村道路回填平整，恢复原地貌。根据《土地复垦方案编制规程》复垦率为复垦的土地面积占复垦责任范围的土地面积的百分比，因此该项目区复垦率为 100%。综合考虑生态环境、政策因素、地居民的建议，以及土地利用总体规划和其他相关规划的要求，复垦方向为水田、旱地、农村道路。复垦前后地类面积对比见下表

复垦前后土地利用结构调整表（总表）

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 复垦前面积（hm2） | 复垦后面积（hm2） | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕地 | 0101 | 水田 | 0.6480 | 0.6480 | 0 |
|  |  | 0103 | 旱地 | 0.0769 | 0.0769 | 0 |
| 2 | 交通用地 | 1006 | 农村道路 | 0.0007 | 0.0007 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 0.7256 | 0.7256 | 0 |

根据评价单元的最终复垦方向，复垦工程和技术措施相对一致，为了方便施，将各评价单元分为3类复垦单元即水田复垦单元、旱地复垦单元、平整土地复垦单元。

5 土地复垦质量要求与复垦措施

5.1 土地复垦质量要求

根据项目土地复垦适宜性评价，项目土地复垦方向为原有地类，结合《黑龙江省土地开发整理工程建设标准》《土地复垦质量控制标准》，确保复垦后耕地质量等别不降低，土地复垦质量需达到以下标准：

以下标准：

a）水田标准：

耕作层厚度达到 0.3 m；

有机质含量≥2%；

土壤质地：砂质壤土至砂质粘土；

pH 值：6.5~8.5；

土壤容重≤1.45g/cm3

配套设施：达到当地各行业工程建设标准要求；

生产力水平：三年后达到周边地区同等土地利用类型水平。

b）旱地标准：

耕作层厚度达到 0.3 m；

有机质含量≥2%；

土壤质地：砂质壤土至砂质粘土；

pH 值：6.5~8.5；

土壤容重≤1.45g/cm3

配套设施：达到当地各行业工程建设标准要求；

生产力水平：三年后达到周边地区同等土地利用类型水平。

5.2 预防控制措施

生产建设项目在生产过程中，会对土地产生严重的损毁，对已损毁的土地复垦使之恢复到可利用的状态是一种有效的治理措施，但土地复垦费用大，复垦工程具有相当的难度，因此应从源头入手，把因生产施工造成的土地损毁控制到最小化。预防控制措施要针对项目对土地的损毁环节制定，是在生产建设过程中尽量减少对土地造成损毁采取的措施，如合理规划、规范化施工、植被保护、预防滑坡及塌方、保护性开采、建立监测站等。项目建设期应避免建设作业和复垦施工对周边永久基本农田及附属农业基础设施造成破坏或不利影响，严格保护永久基本农田。

5.2.1 预防控制原则

a）因地制宜，综合利用的原则。土地复垦要结合项目区所处的地理位置以及自然条件，按照土地利用总体规划，参照当地的社会经济条件，合理确定复垦土地的用途，宜农则农，宜林则林，宜牧则牧，宜建则建，是复垦后的土地得到综合、有效、合理地利用。

b）采取先进的生产及复垦工艺的原则。生产及复垦工艺的先进与否，是减少损毁土地、降低复垦投资的关键因素，要认真总结临近项目区的复垦经验，结合本项目区的实际采取更为有效的复垦手段。

5.2.2 预防控制措施

根据待复垦的土地资源现状特征，结合项目区的国民经济，社会发展的长远规划及土地利用总体规划，经过综合分析论证，土地复垦规划依据技术经济合理的原则，兼顾自然条件与土地类型，选择土地复垦后的用途，因地制宜，综合治理。宜农则农，宜林则林，宜牧则牧，宜建则建，科学安排以农、林、牧为主的各项用地，发展高效农业，提高土地的使用效益，实现土地资源的可持续利用，促进项目区经济的持续、稳定、健康发展。

按照“统一规划，源头控制，防复结合”的原则，根据项目特点，施工方式及工艺等，制定施工和复垦工程的预防控制措施，主要包括以下几个方面：

——土地复垦方案的编制，应当根据经济合理的原则结合自然条件以及土地破坏状态，因地制宜地确定复垦后的土地用途。土地复垦方案应当符合项目所在地土地利用总体规划，并与其他相关规划协调，土地复垦规划设计方案应当与本地区土地整治规划相衔接。

——项目在其可行性研究报告和设计任务书中应当包括土地复垦的内容，设计文件必须有土地复垦的章节，工艺设计必须兼顾土地复垦的要求。

——建设单位应当合理确定采挖、取土、固体废弃物压占，排放占地范围，建筑物占地，并在排放占地前将耕地耕作层剥离，单独堆放，用于复垦填充耕作层的土壤，在建设活动中可能对土地造成污染的生产建设环节，建设单位应当在产生污染之前，研究治理的方法和方案。

5.3 复垦措施

5.3.1 工程技术措施

根据项目区自然环境条件和复垦方向要求，结合项目区土地使用功能单元，确定工程技术措施。

土地复垦的工程技术措施即通过一定的工程措施进行造地、整地的过程，同时在造地、整地过程中通过水土保持工程建设减少土地流失发生的可能性，增强再造地地貌的稳定性，为生态重建创造有利的条件。

本项目确定为3类复垦单元即即水田复垦单元、旱地复垦单元、平整土地复垦单元，通过表土剥离、清理工程、土地平整、表土回填、翻耕、施肥等一系列复垦措施，具体工程技术措施包括：

——剥离工程。根据《耕作层土壤剥离利用技术规范》，在土地未损毁前，用推土机对复垦责任区内拟损毁土地进行表层腐殖土剥离，表土集中堆存于复垦责任范围区范围内，不再新增占地。

——平整工程。对各个复垦单元进行整体平整，平整工程主要通过机械进行场地平整，通过推高、填低，尽量保持地面平整，以保证与周边地势相平，预计平整厚度为0.2m。

——表土回填工程。为加强复垦后土壤养分及作物成活率，本方案设计对复垦责任范围内的耕地区域再进行覆土工程，覆土土料来源为取土前剥离的表土。

5.3.2 生物化学措施

化学复垦措施就是利用化肥农药，恢复土壤肥力与生物生产能力的活动，它是实现破坏土地植被恢复的关键环节，其内容主要为土壤改良，根据复垦区的原始功能，在考虑复垦区地形地貌、立地条件的情况下采取人工施肥改良土壤的理化性质。复垦区土壤是从表土场取的土壤肥力较差，由于修复后的土地用于恢复耕地，其首要前提是恢复土壤的肥力及提高土壤生产力。采取有效的施肥和管理措施，一般来说，土壤缺乏微生物，不能使含氮化合物转化为植物可利用的形态，氮素是最为贫乏的元素之一，但为了平衡施肥，提高肥料利用率，保持土壤养分的均衡，所以人工选取施用复合肥。施肥可以使土壤有机质含量不断提高，从而增加土壤微生物的数量，使养分循环得以进行。生物措施就是在复垦责任范围内进行覆土、翻耕、施肥等工程后，通过穴栽和撒播的方式进行播种农作物、绿肥作物，进行恢复工程，提高土壤的保水保肥能力。根据复垦区的实际情况，选择适宜植物种类；具有较强的适应脆弱环境和抗逆境的能力，即对于水蚀、冻害、瘠薄等不良因子具有较强的忍耐能力；生活力强，有固氮能力，能形成稳定的植被群落；根系发达，有较高的生长速度，能形成网状根固持土壤；播种栽培较容易，成活率高；具有优良的水土保持作用的植物种属，能减少地表径流、涵养水源、阻挡泥沙流失和固持土壤。

5.4 监测措施

加强土地复垦监测是土地复垦工作达到良好效果的重要措施，需定期或不定期进行，重点调查复垦区域内的土壤属性、地形、水文（水质）、土地的投入产出水平等指标，并与复垦前相比较，为土地复垦项目达标验收提供科学依据。及时发现复垦工作中存在的不足，补充、完善土地复垦措施，为土地复垦项目达标验收提供科学依据。

5.4.1 预测复垦区监测内容

土地复垦措施实施情况、土地复垦率等项目进行监测，目的是核定破坏土地整治率、植被恢复系数、土地复垦率等主要指标，为项目土地复垦竣工验收及后期土地利用管理提供依据。监测复垦单元其周边土壤有机质含量变化、土壤污染物含量变化和土壤流失量的变化。调查土地复垦方案中的各项防治措施的实施数量和质量，植被成活率、覆盖率和生长情况，防护工程的稳定性、完好性和运行情况，土地复垦措施管理等。本项目土地复垦监测方法包括调查与巡查、地面定位观测及临时监测等，以满足项目建设过程土地破坏及复垦变化的特点，确保监测工作的顺利进行。调查与巡查是指定期采取线路调查或全面调查，采用 GPS 定位仪、照相机、标杆尺子、采集化验等方法对土地复垦区范围内土地破坏类型和面积、基本特征及复垦工程措施实施相关影响（土地整治、生态防护等）进行监测记录。

分为定期监测与不定期监测。定期监测结合复垦进度和措施，定时定点实地查看并进行土壤取样，发现有缺苗状况及时进行补种，发现复垦单元及其周边区域土壤危险物含量超标应及时上报并进行处理。同时，不定期进行整个复垦区域踏勘调查，特别是大雨及暴雨后对具有潜在土地危险的地段的临时查看，若发现较大的土地破坏类型的变化或流失现象，及时监测记录。

5.5 管护措施

由当地土地管理部门与项目所在地签订后期管护合同，明确管护范围、管护内容、管护期限、双方的权利与义务、奖惩细则等事项，切实加强管护力度，细化管护要求。项目复垦结束后需要定期对复垦区原地面地表状况、有无新的土地损毁情况、复垦后土壤质量情况、复垦后植被恢复情况以及复垦配套设施情况进行实时监测。

耕地管护主要是对于出现各类的病、虫、害等要及时地进行管护，保证土壤质量和土壤肥力，监测土壤指标数据，保证农作物质量。

6 土地复垦工程设计及工程量测算

6.1工程设计

6.1.1设计原则

（1）生态效益为主，综合考虑社会、经济效益的原则

对于该区大部分土地破坏区域要采取必要的生物工程防护措施，在局部地区，为了加快恢复速度，减少对周边地区的扬尘污染，要布设围栏进行防护，并种植适宜当地生长的松树为主的防护林作为缓冲带，增加植被恢复速度。

（2）以生态演替原理为指导的原则

因地制宜，因害设防，宜耕则耕，宜林则林，合理规划，优化配置复垦土地，保护和改善生态环境。遵循自然界群落演替规律并进行人为干扰，进行项目生态恢复和生态重建，调制群落演替、加速群落演替时间、改变演替方向，从而加快临时用地项目土地复垦。

（3）近期效益和长远利益相结合的原则

土地复垦工程设计一方面要考虑土地复垦的近期效益，如保证生态恢复效果的快速显现，尽可能较少重塑地貌地表裸露时间，从而防止退化；另一方面，要结合临时用地项目所在区域的自然、社会经济条件以及当地居民的生活方式，在复垦设计中综合考虑土地的最终利用方向，根据临时用地项目实际情况，因地制宜，合理规划，实现临时用地项目土地的长远利益。

（4）遵循生态补偿的原则

生态资源会因为项目施工受到一定程度的损耗，而这种生态资源都属于再生期长，恢复速度较慢的资源，它们除自身具有经济服务功能及存在市场价值外，还具有生态和社会效益，因而最终目的是为了实现生态资源损失的补偿。

（5）遵循生态恢复的原则

土地利用现状的改变影响了原有自然体系的功能，因此应进行合理的设计，尽量使其恢复原有生态功能或使这种功能的损失降到最低。

（6）人类需求与生态保护相协调的原则

项目建设和运行是人类利用自然资源满足需求的行为，这种行为往往与生态完整性的维护发生矛盾，生态保护措施就在于尽力减缓这种矛盾，在自然体系可以承受的范围内开发利用资源，为社会经济的进步服务。

6.1.2工程措施设计

本工程复垦责任范围面积为0.7256hm2，实际复垦土地面积为0.7256hm2，平整土地0.7256hm2，复垦为水田0.6480hm2，旱地0.0769hm2，具体工程措施如下：

1、水田复垦单元工程设计措施

（1）表土剥离

为保护珍贵表土资源，拟损毁土地前对耕地进行表土剥离，采用推土机进行剥覆工作，土层剥离厚度为0.3m，存放于负责责任区周边，夯实堆积边坡，待施工结束后用于表层覆土。

（2）覆土工程

为加强复垦后土壤养分及作物成活率，本方案设计对复垦责任范围内的水田区域再进行覆土工程，覆土土料来源为取土前剥离的表土。

（3）平整工程

采用推土机依现有地形地势分单元，通过推高及填低的方式进行土地平整工程，并在平整过程中恢复田埂。

2、旱地复垦单元工程设计措施

（1）表土剥离

为保护珍贵表土资源，拟损毁土地前对耕地进行表土剥离，采用推土机进行剥覆工作，土层剥离厚度为0.3米，存放于负责责任区周边，夯实堆积边坡，待施工结束后用于表层覆土。

（2）覆土工程

为加强复垦后土壤养分及作物成活率，本方案设计对复垦责任范围内的旱地区域再进行覆土工程，覆土土料来源为取土前剥离的表土。

平整工程

采用推土机依现有地形地势分单元，通过推高及填低的方式进行土地平整工程，并在平整过程中恢复田埂。

3、平整土地复垦单元

农村道路只需要平整恢复原状即可，采用推土机依现有地形地势分单元，通过推高及填低的方式进行土地平整工程。

6.1.3生物化学工程

复垦土地适用于土壤培肥。

人工施肥。对复垦后土地施用适当的有机、无机肥料以提高土壤中有机物含量，改良土壤结构，消除其不良理化性质。施肥中做好有机肥与无机肥的配合，有机肥养分含量低，供肥能力弱，需要增施速效化肥保障养分供给，扩大有机物质的循环基础，迅速提高肥力，增加产量。需氮、磷、钾化肥配合施用。施肥还要注意适时适量施肥，避免不当施肥影响作物的产量。因此，为了增加土壤有机质和养分含量，改良土壤性状，提高土壤肥力，在复垦后的第一年增施复合肥，使复垦后的土地能够满足需求，本次施肥设计主要是针对旱地复垦单元、水田复垦单元。

6.1.4监测措施

根据项目复垦目的、复垦方向，本项目监测内容主要包括土地损毁监测及复垦效果监测两个方面的内容，设计措施如下：

1、土地损毁监测设计

项目损毁监测内容是针对复垦责任范围的土地损毁情况进行监测，采用GPS定位仪、照相机、标杆、尺子、采集化验等对土地复垦区范围内土地破坏类型和面积、基本特征及复垦工程措施实施相关影响进行定点监测记录。复垦区内按照每年一次的监测频率，对项目区土地损毁情况进行定期定点监测，主要进行地表移动测量和地表变形监测，样点持续监测时间为1年，设置10个土地损毁监测点。

2、复垦效果监测

包括土壤质量监测和植被恢复效果监测。

1）土壤质量监测

监测方法：以《土地复垦技术标准（试行）》为准，对复垦区土壤进行随机采样并对样本进行化验，对相关数值进行评测，综合确定复垦效果。

监测点数量：根据监测区面积大小和地块数量，确定本方案监测点为10个。监测频率：每年1次，定为当年的6月份，每个监测点持续监测一年。制定监测工作记录本内容。要求每次检测要有记录，记录内容需要责任人和监测人签字并留存备案。

具体详见下表。

复垦土壤质量监测方案表

| 测内容 | 监测频次（次。年-1） | 监测点数量（个） | 样点持续监测时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆土厚度 | 1 | 10 | 3 |
| PH | 1 | 10 | 3 |
| 重金属含量 | 1 | 10 | 3 |
| 有效土层厚度 | 1 | 10 | 3 |
| 土壤质地 | 1 | 10 | 3 |
| 土壤砾石含量 | 1 | 10 | 3 |
| 土壤容重（压实） | 1 | 10 | 3 |
| 有机质 | 1 | 10 | 3 |
| 全氮 | 1 | 10 | 3 |
| 有效磷 | 1 | 10 | 3 |
| 有效钾 | 1 | 10 | 3 |
| 土壤盐分 | 1 | 10 | 3 |
| 土壤侵蚀 | 1 | 10 | 3 |

2）复垦植被监测设计

复垦植被监测设计。主要监测内容为成活率、郁闭度和单位面积蓄积量。结合复垦区实际情况，确定本方案监测点位10个，监测频率为每年一次，持续监测3年。复垦植被监测各项指标监测方案如下：

| 监测内 | 监测频率（次/ | 监测点数量 | 样点持续监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成活率 | 1 | 10 | 3 |
| 郁闭度 | 1 | 10 | 3 |
| 单位面 | 1 | 10 | 3 |

3）监测期限

依据复垦方案的服务年限，确定具体监测期限。本项目为建设用地，建设工期为0.5年，根据临时用地相关规定，该复垦方案服务年限为3.5年，监测期限为3年。

6.1.5管护措施

根据复垦区复垦方向及工程措施内容，本项目管护对象主要指耕地。耕地管护主要是对于出现各类的病、虫、害等要及时地进行管护，保证土壤质量和土壤肥力，监测土壤指标数据，保证农作物质量。

6.2工程量测算

6.2.1水田复垦单元工程量测算

本单元水田复垦面积0.6480hm2。

（1）表土剥离

在工程施工前，对土地进行表土剥离，存放于周边，夯实堆积边坡，待施工结束后用于表层覆土，水田剥离0.3m，共剥离1944m3表土。

（2）覆土工程

表土回填覆盖30cm，面积为0.6480hm2，共覆盖1944m3表土。

（3）平整工程

本单元面积0.6480hm2，因表土回填厚度为0.3m，平整工程厚度计划为0.2m，即可充分满足平整要求，用地企业在平整水田的同时进行池埂恢复，确保水田能够进行耕种，则平整工程量为1296m3。

（4）土壤培肥

为重构后的耕地进行土壤培肥，通过人工施肥增加土地的有机物含量，改良土壤需撒播绿肥0.6480hm2。

6.2.2旱地复垦单元工程量测算

本单元旱地复垦面积0.0769hm2。

（1）表土剥离

在工程施工前，对土地进行表土剥离，存放于周边，夯实堆积边坡，待施工结束后用于表层覆土，旱地剥离0.3m，共剥离230.7m3表土。

（2）覆土工程

表土回填覆盖30cm，面积为0.0769hm2，共覆盖230.7m3表土。

（3）平整工程

本单元面积0.0769hm2，因表土回填厚度为0.3米，平整工程厚度计划为0.2米，即可充分满足平整要求，用地企业在平整旱地的同时进行田埂恢复，确保旱地能够进行耕种，则平整工程量为153.8m3。

（4）土壤培肥

为重构后的耕地进行土壤培肥，通过人工施肥增加土地的有机物含量，改良土壤需撒播绿肥0.7249hm2。

6.2.3平整土地复垦单元工程量测算

本单元复垦为农村道路面积0.0007hm2，平整土地恢复原地貌，平整工程厚度计划为0.2m，即可充分满足平整要求，则平整工程量为14m3。

6.2.4监测工程

根据本项目工程设计内容，对本复垦单元损毁情况及复垦后恢复情况进行监测，土地损毁监测年限为1年，设置10个土地损毁监测点；土地复垦效果监测年限为3年，10个土壤质量监测点及10个植被恢复效果监测点。

6.2.5管护措施

复垦方向为水田、旱地、农村道路，复垦完成后需进行3年的后期管护，管护面积共计0.7256m3。

6.2.6工程量汇总

工程量按复垦单元分别统计，具体见表工程量清算统计表。

工程量清算统计表

| 序号 | 工程或费用名称 | 计量单位 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤重构工程 |  |  |
| 1 | 土地剥覆工程 |  |  |
| 1） | 表土剥离 | m3 | 2174.7 |
| 2） | 表土回填 | m3 | 2174.7 |
| 2 | 平整工程 | m3 | 1451.2 |
| 3 | 生物化学工程 |  |  |
| 1） | 土壤培肥 | hm2 | 0.7249 |
| 二 | 复垦监测与管护 |  |  |
| 1 | 监测工程 |  |  |
| 1） | 土地损毁监测 | 点·次 | 10 |
| 2） | 复垦效果监测 | 点·次 | 60 |
| a） | 土壤质量监测 | 点·次 | 30 |
| b） | 植被恢复效果监测 | 点·次 | 30 |
| 2 | 管护工程 | 平方米·年 | 21768 ㎡・年 |

7 土地复垦投资估算

7.1估算说明

7.1.1编制原则

1）符合现行政策、法规、办法的原则

2）全面、合理、科学和准确的原则

3）实事求是、依据充分、公平合理的原则

4）体现土地开发整理特点的原则

7.1.2编制依据

1）《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（黑财建〔2013〕294号）；

2）《土地复垦方案编制实务》（国土资源部土地整理中心，2011年）；

3）中华人民共和国水利部《水土保持工程概（估）算编制规定》；

4《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.3-2011）；

5）《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发〔2017〕19号）；

6《财政部税务总局海关总署联合公告2019年第39号》。

7.1.3基础单价

a）人工预算单价

人工工日单价：分甲、乙两类技术等级，按全国工资区类别划分标准，本工程项目属于六类工资区，根据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著），甲类工月基本工资标准为1000元/月，乙类工月基本工资标准为700元/月。计算方法和相应费用标准见人工预算单价计算表。其中：养老保险按《黑龙江省劳动和社会保障厅文件》相关规定，取费费率为30%，住房公积金按《黑龙江省住房公积金管理条例》规定，取费费率为8%。经计算结果如下：

甲类：96.33元/工日；乙类：65.89元/工日。

b）主要材料及风、水、电价格

主要材料预算价格依据工程所在地条件确定，具体取费标准详见主要材料价格表。

c）施工机械台班费

依据《土地开发整理项目施工机械台班费定额》按一、二类费用分别计算，机械台班费中人工费按甲类工计算，详见机械台班单价估算表。

7.1.4土地复垦费用构成

根据D/T1031.1-2011《土地复垦方案编制规程》和《土地复垦方案编制实务》，黑龙江省财政厅和黑龙江省自然资源厅编制《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》和水利部编制的《水利工程概（估）算定额》，确定本项目土地复垦费用包括工程施工费、设备费、其他费用、监测与管护费以及预备费5部分。

工程施工费

工程施工费是指在复垦过程中采用工程措施和生化措施进行复垦而发生的一切费用的总和，由工程措施施工费和生化措施施工费组成，是土地复垦费用的主要构成部分。工程措施施工费和生化措施施工费均包含直接费、间接费、利润、税金4项费用。

直接费是指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。

——直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费是直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用。

人工费=劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）

人工费中人工单价依据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）确定，甲类工月基本工资标准为1000元/月，乙类工月基本工资标准为700元/月。

材料费指用于项目工程上消耗性材料费、装置性材料费和周转性材料摊销费。施工机械使用费根据黑龙江省财政厅和黑龙江省自然资源厅编《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（2013年）编制。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台班）。定额人工费是人工工资单价与人工工日的乘积。

定额人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）

计算得到当地人工费甲类工资和乙类工资分别取96.33元/工日和65.89元/工日。

——措施费

措施费指为完成工程施工，发生于该工程前和施工过程中非工程实体的费用。主要包括：临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费和安全及文明施工措施费。依据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著），同时结合生产建设项目土地复垦工程施工特点，本次工程估算措施费按直接工程费的5%计算。

措施费=直接工程费（或人工费）×措施费率。

——间接费

间接费包括企业管理费和规费，结合黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地土地复垦工程特点，间接费按直接工程费的5%计算。

——计划利润

依据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著），利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利，按直接费和间接费之和的7%计算。

——税金

根据《财政部税务总局海关总署联合公告2019年第39号》关于调整增值税税率的通知，规定的工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%，税金的计算公式如下：

税金=（直接费+间接费+利润＋材料价差）×9%。

设备购置费

黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地土地复垦工程不涉及购置设备，因此无设备购置费。

其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费。

——前期工作费

前期工作费是指土地复垦工程在工程施工前所发生的各项支出，包括：土地利用与生态现状调查费、土地勘测费、土地复垦方案编制费、阶段性实施方案编制费、科研试验费和工程招标代理费。

对于生产建设项目，前期工作费主要包括两大费用：一是生产项目审批之前发生的与土地复垦相关的费用，该费用纳入企业成本，不纳入复垦专项资金。二是生产项目开始之后、复垦项目实施之前的复垦相关的费用，计入复垦专项资金，根据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著），可按照工程施工费的5%～7%计取。本方案按照6%计取。

——工程监理费

工程监理费指工程承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程的监督与管理所发生的费用。以工程施工费、复垦监测与管护费和设备费为计算基数，依据国家发展和改革委员会颁布的《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）计取或者按照施工费的2%～3%计取。本次评估按照工程施工费的2%计取。

——竣工验收费

竣工验收费是指复垦工程完工后，因工程竣工验收、决算、成果管理等发生的各项费用，主要包括：工程复核费、工程验收费、工程决算编制与审计费、复垦后土地重估与登记费和标识设定费。根据《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）规定，竣工验收费按工程施工费的3%计取。

——业主管理费

业主管理费是指业主单位在土地复垦工程立项、筹建、建设等过程中所发生的费用，包括工作人员的工资、工资性补贴、施工现场津贴、社会保障费用、住房公积金、职工福利费、劳动保护费等等。依据财政部、自然资源部《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）规定，业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和的2%计取。

复垦监测与管护费

监测费是指对复垦工程施工后的土壤变化情况进行采样、化验、综合评测的过程产生的费用。监测费根据监测指标、监测点数量、监测次数以及监测过程中需要的设施设备及消耗性材料等确定。损毁监测费按照200元/点·次。土壤质量监测费按照200元/点·次。复垦植被效果监测费按照200元/点·次。

管护费是指通过土地损毁监测和复垦效果监测后对复垦土地的补充施工产生费用。

预备费

预备费是指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预见因素的变化而增加的费用。包括基本预备费、价差预备费和风险金。

基本预备费：指为解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。本次工程基本预备费按工程施工费和其他费用之和的8％计取。

价差预备费：是指解决在工程施工过程中，因物价（人工工资、材料和设备价格）上涨、国家宏观调控以及地方经济发展等因素而增加的费用。根据《土地复垦条例实施办法》，因本项目属于生产建设周期在三年及以下的项目，应当一次性全额预存土地复垦费用，故本方案不涉及价差预备费及动态投资的估算。

7.2估算成果

通过投资估算，本项目土地复垦静态投资为6.64万元，其中工程施工费3.10万元，其他费用0.41万元，监测及管护费2.85万元，基本预备费0.28万元。静态亩均土地复垦投资0.61万元/亩。

表 7-1	土地复垦工程静态投资估算汇总表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 费用（万元 | ） 费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费 | 3.10 | 46.70% |
| 二 | 其他费用 | 0.41 | 6.17% |
| 三 | 监测费及管护费 | 2.85 | 42.92% |
| 四 | 预备费 | 0.28 | 4.21% |
| 五 | 静态总投资 | 6.64 | 100% |

表 7-2	工程施工费单价估算表

| 序 号 | 工程或费用 名称 | 定额 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 直接工程费 | 措施费 | 直接费 | 间接费 | 利润 | 材料价差 | 税金 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤重构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土壤剥覆工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 表土剥离 | 1-182 | 100m3 | 20.76 |  | 272.55 | 293.31 | 14.67 | 307.98 | 15.38 | 22.63 | 55.87 | 31.14 | 433 |
| 2) | 表土回填 | 1-182 | 100m3 | 20.76 |  | 272.55 | 293.31 | 14.67 | 307.98 | 15.38 | 22.63 | 55.87 | 31.14 | 433 |
| 3) | 表土运输 | 1-298 | 100m3 | 74.79 |  | 732.23 | 801.66 | 40.23 | 844.85 | 42.24 | 62.10 | 156.00 | 99.47 | 1207 |
| 2 | 土地平整 | 1-190 | 100m3 | 20.76 |  | 457.61 | 478.37 | 23.92 | 502.29 | 25.11 | 36.92 | 94.71 | 51.39 | 627 |
| 3 | 生物化学工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 土壤培肥 | 补 1 | 公顷 | 580.86 | 2665.0 |  | 3245.86 | 162.29 | 3408.15 | 170.41 | 250.50 | 0.00 | 341.66 | 4228.67 |

表 7-3     工程施工费计算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 工程价格（万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤重构工程 |  |  |  | 3.10 |
| 1 | 土壤剥覆工程 |  |  |  | 1.88 |
| 1) | 表土剥离 | m3 | 2174.7 | 4.33 | 0.94 |
| 2) | 表土回填 | m3 | 2174.7 | 4.33 | 0.94 |
| 2 | 土地平整工程 | m3 | 1451.2 | 6.27 | 0.91 |
| 3 | 生物化学工程 |  |  |  | 0.31 |
| 1) | 土壤培肥 | hm2 | 0.7249 | 4228.67 | 0.31 |
| 合计 |  |  |  |  | 3.10 |

表 7-4       其他费用计算表

| 序号 | 费用名称 | 费率 | 费基万元 | 金额万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作费 | 6% | 3.10 | 0.19 |
| 2 | 工程监理费 | 2% | 3.10 | 0.06 |
| 3 | 竣工验收费 | 3% | 3.10 | 0.09 |
| 4 | 业主管理费 | 2% | 3.44 | 0.07 |
| 合计 |  |  |  | 0.41 |

表 7-5     土地监测管护费用计算表

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 单价（元） | 工程量 | 工程投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测工程 |  |  |  | 1.40 |
| 1 | 土地损毁监测 | 点·次 | 200 | 10 | 0.20 |
| 2 | 复垦效果监测 | 点·次 |  |  | 1.20 |
| (1) | 土壤质量监测 | 点·次 | 200 | 30 | 0.60 |
| (2) | 植被恢复效果监测 | 点·次 | 200 | 30 | 0.60 |
| 二 | 管护工程 | 公顷 | 4440.73 | 2.18 | 0.97 |
| 三 | 表土储存和养护工程 |  |  |  | 0.48 |
| 1 | 密目网苫盖 | ㎡ | 2.5 | 1900 | 0.48 |
| 合计 |  |  |  |  | 2.85 |

表 7-6 预备费计算表

| 序号 | 费用名称 | 费基（万元） | 费率（％）或计算公 式 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本 | 3.10+0.41 | 8% | 0.28 |
| 合计 |  |  |  | 0.28 |

表 7-7	工程单价分析表

| 表土剥离、表土回覆 定额编号：[1-182]推土机推土（一、二类土）推土距离 40～50m |  |  |  |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 小计 |  |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |  |  | 307.98 |  |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  |  | 293.31 |  |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  | 20.76 |  |
| 1.1 | 甲类工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 乙类工 |  |  |  | 工日 | 0.3 | 65.89 |  | 19.77 |  |
| 1.3 | 其他人工费 |  |  |  | % | 5 | 19.77 |  | 0.99 |  |
| 2 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |  |  | 272.55 |  |
| 2.1 | 推土机 功率 74kw |  |  |  | 台班 | 0.32 | 811.156 |  | 259.57 |  |
| 2.2 | 其他机械使用费 |  |  |  | % | 5 | 259.57 |  | 12.98 |  |
| （二） | 措施费 |  |  |  | % | 5 | 293.31 |  | 14.67 |  |
| 二 | 间接费 |  |  |  | % | 5 | 307.98 |  | 15.38 |  |
| 三 | 利润 |  |  |  | % | 7 | 323.36 |  | 22.63 |  |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |  |  |  | 55.87 |  |
| （一） | 柴油 |  |  |  | kg | 23.28 | 2.4 |  | 55.87 |  |
| 五 | 税金 |  |  |  | % | 9 | 420.69 |  | 31.14 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | - | - |  | 433 |  |
| 翻耕工程： 定额编号：[1-064] 松土 土地翻耕 （三类土） |  |  |  |  |  |  | 定额单位：公顷 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  | 小计 |
| 一 |  | 直接费 |  |  |  |  |  |  |  | 1796.85 |
| （一） |  | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  |  | 1711.29 |
| 1 |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  | 915.43 |
| 1.1 |  | 甲类工 |  | 工日 |  | 0.7 | 96.33 |  |  | 67.43 |
| 1.2 |  | 乙类工 |  | 工日 |  | 12.8 | 65.89 |  |  | 843.45 |
| 1.3 |  | 其他人工费 |  | % |  | 0.5 | 910.88 |  |  | 4.55 |
| 2 |  | 机械使用费 |  |  |  |  |  |  |  | 795.86 |
| 2.1 |  | 拖拉机 59kW |  | 台班 |  | 1.44 | 538.56 |  |  | 775.53 |
| 2.2 |  | 三铧犁 |  | 台班 |  | 1.44 | 11.37 |  |  | 16.37 |
| 2.3 |  | 其他机械使用费 |  | % |  | 0.5 | 791.9 |  |  | 3.96 |
| （二） |  | 措施费 |  | % |  | 5 | 1711.29 |  |  | 85.56 |
| 二 |  | 间接费 |  | % |  | 5 | 1796.85 |  |  | 89.84 |
| 三 |  | 利润 |  | % |  | 7 | 1886.69 |  |  | 132.07 |
| 四 |  | 材料价差 |  |  |  |  |  |  |  | 190.08 |
| （一） |  | 柴油 |  | kg |  | 79.2 | 2.4 |  |  | 190.08 |
| 五 |  | 税金 |  | % |  | 9 | 2208.84 |  |  | 198.8 |
| 合计 |  |  |  |  |  | - | - |  |  | 2407.64 |
| 土壤培肥定额编号：补 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：公顷 |
| 序号 |  |  | 项目名称 | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 小计（元） |
| 一 |  |  | 直接费 |  |  |  |  |  |  | 3408.15 |
| （一） |  |  | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  | 3245.86 |
| 1 |  |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  | 580.86 |
| 1.1 |  |  | 乙类工 | 工日 |  | 8.60 |  | 65.89 |  | 566.69 |
| 1.2 |  |  | 其他费用 | % |  | 2.5 |  | 566.69 |  | 14.17 |
| 2 |  |  | 材料费 |  |  |  |  |  |  | 2665 |
| 2.1 |  |  | 肥料 | t |  | 1.00 |  | 2600 |  | 2600 |
| 2.2 |  |  | 其他费用 | % |  | 2.5 |  | 2600 |  | 65 |
| （二） |  |  | 措施费 | % |  | 5 |  | 3245.86 |  | 162.29 |
| 二 |  |  | 间接费 | % |  | 5 |  | 3408.15 |  | 170.41 |
| 三 |  |  | 利润 | % |  | 7 |  | 3578.56 |  | 250.5 |
| 四 |  |  | 税金 | % |  | 9.00 |  | 3829.06 |  | 341.66 |
| 合计 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 3918.9 |

| 外运表土、弃渣运输 定额编号：1-298 1m3 挖掘机挖装自卸汽车运土 0 –0.5km |  |  |  |  | 单位：100m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 844.85 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 801.66 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 74.79 |
| 1.1 | 甲类工 | 工日 | 0.10 | 96.33 | 9.63 |
| 1.2 | 乙类工 | 工日 | 0.90 | 65.89 | 51.39 |
| 1.3 | 其他人工费 | % | 5.00 | 68.94 | 3.45 |
| 2 | 机械费使用费 |  |  |  | 732.23 |
| 2.1 | 油动挖掘机 1m3 | 台班 | 0.22 | 853.07 | 187.68 |
| 2.2 | 推土机 59kW | 台班 | 0.16 | 466.12 | 74.58 |
| 2.3 | 自卸汽车 10t | 台班 | 1.08 | 402.87 | 435.10 |
| 2.4 | 其他机械费 | % | 5.00 | 697.36 | 34.87 |
| （二） | 措施费 | % | 5.00 | 801.66 | 40.23 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 844.85 | 42.24 |
| 三 | 利润 | % | 7.00 | 887.09 | 62.10 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 156.00 |
|  | 柴油 |  | 65.00 | 2.40 | 156.00 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 1105.19 | 99.47 |
| 合计 |  | — | - | - | 1204.66 |

| 平整工程、路面清理 定额编号：[1-190] 推土机推土（三类土） 推土距离 40～50m |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元 | ） 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 502.29 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 478.37 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 20.76 |
| 1.1 | 乙类工 | 工日 | 0.3 | 65.89 | 19.77 |
| 1.2 | 其他人工费 | % | 5 | 19.77 | 0.99 |
| 2 | 机械使用费 |  |  |  | 457.61 |
| 2.1 | 推土机 功率 74kw | 台班 | 0.51 | 850.38 | 435.82 |
| 2.2 | 其他机械使用费 | % | 5 | 435.82 | 21.79 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 478.37 | 23.92 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 502.29 | 25.11 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 527.4 | 36.92 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 94.71 |
| （一） | 柴油 | kg | 39.46 | 2.4 | 94.71 |
| 五 | 税金 | % | 9 | 659.03 | 51.39 |
| 合计 |  |  | - | - | 627 |

表 7-8主要材料价格表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 价格（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 0# | t | 9665 | 发改委最新油价（税前） |

表 7-9	机械台班单位估计表

| 机械名称 | 台班费 | 一类费 用小计 | 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二类费 用合计 | 人工费（元/ 日） |  | 动力 燃料 费小 计 | 汽油（元/kg） |  | 柴油（元/kg） |  | 电（元 /kW.h） |  | 水（元/m3） |  | 风（元/m3） |  |
|  |  |  |  | 工日 | 金额 |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 55kW 推土机 | 442.51 | 69.85 | 372.66 | 2 | 192.66 | 180 |  |  | 40 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 59kw 推土机 | 466.12 | 75.46 | 390.66 | 2 | 192.66 | 198 |  |  | 44 | 198 |  |  |  |  |  |  |
| 74kW 推土机 | 811.15 | 336.41 | 516.66 | 2 | 192.66 | 324 |  |  | 72 | 324 |  |  |  |  |  |  |
| 103kW 推土机 | 850.38 | 311.22 | 539.16 | 2 | 192.66 | 346.5 |  |  | 77 | 346.5 |  |  |  |  |  |  |
| 59kW 拖拉机 | 538.56 | 98.4 | 440.16 | 2 | 192.66 | 247.5 |  |  | 55 | 247.5 |  |  |  |  |  |  |
| 装载机 1m3 | 506.87 | 98.21 | 408.66 | 2 | 192.66 | 216 |  |  | 48 | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 自卸汽车 3.5t | 393.50 | 85.38 | 308.12 | 1.33 | 128.12 | 180 | 36 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自卸汽车 8t | 611.13 | 206.97 | 404.16 | 2 | 192.66 | 211.5 |  |  | 47 | 211.5 |  |  |  |  |  |  |
| 自卸汽车 5t | 402.87 | 99.25 | 303.62 | 1.33 | 128.12 | 175.5 |  |  | 39 | 175.5 |  |  |  |  |  |  |
| 三铧犁 | 11.37 | 11.37 | 0.00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷灌机 | 100.52 |  | 0.00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 7-10	人工预算单价计算表

| 序号 | 项 目 | 计 算 公 式 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 甲类工 |  |  |
| 1 | 基本工资 | 1000（元／月）*12 月（/ 250-10） 工日 | 50.00 |
| 2 | 辅助工资 |  | 9.65 |
| (1) | 地区津贴 | 45 元/月*12 月/（250-10） | 2.25 |
| (2) | 施工津贴 | 3.5 元/天*365*95%/240 工日 | 5.06 |
| (3) | 夜餐津贴 | (4.5+3.5)/2*0.2 | 0.80 |
| (4) | 节日加班津贴 | 50.00*(3-1)*11/250*0.35 | 1.54 |
| 3 | 工资附加费 |  | 36.68 |
| (1) | 职工福利基金 | （50.00+9.647）元/工日*14% | 8.35 |
| (2) | 工会经费 | （50.00+9.647）元/工日*2% | 1.19 |
| (3) | 养老保险费 | （50.00+9.647）元/工日*30% | 17.90 |
| (4) | 医疗保险费 | （50.00+9.647）元/工日*4% | 4.79 |
| (5) | 工伤保险费 | （50.00+9.647）元/工日*1.5% | 0.89 |
| (6) | 职工失业保险基 金 | （50.00+9.647）元/工日*2% | 1.19 |
| (7) | 住房公积金 | （50.00+9.647）元/工日*8% | 4.77 |
|  | 人工工日预算单价 |  | 96.33 |
| 二 | 乙类工 |  | 单价（元） |
| 1 | 基本工资 | 700 元／月*12 月/（250-10）工 日 | 35 |
| 2 | 辅助工资 |  | 5.8 |
| (1) | 地区津贴 | 45 元/月*12 月/（250-10） | 2.25 |
| (2) | 施工津贴 | 2 元/天*365*95%/240 工日 | 2.89 |
| (3) | 夜餐津贴 | (4.5+3.5)/2*0.05 | 0.2 |
| (4) | 节日加班津贴 | 35.00*(3-1)*11/250*0.15 | 0.46 |
| 3 | 工资附加费 |  | 25.09 |
| (1) | 职工福利基金 | （35.00+5.8000）元/工日*14% | 5.71 |
| (2) | 工会经费 | （35.00+5.8000）元/工日*2% | 0.82 |
| (3) | 养老保险费 | （35.00+5.8000）元/工日*30% | 12.24 |
| (4) | 医疗保险费 | （35.00+5.8000）元/工日*4% | 1.63 |
| (5) | 工伤保险费 | （35.00+5.8000）元/工日*1.5% | 0.61 |
| (6) | 职工失业保险基金 | （35.00+5.8000）元/工日*2% | 0.82 |
| (7) | 住房公积金 | （35.00+5.8000）元／工日＊8％ | 3.26 |
|  | 人工工日预算单价 |  | 65.89 |

8土地复垦服务年限与复垦工作计划安排

8.1土地复垦服务年限

黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目为新建项目，本项目建设期为6个月，耕作层土壤剥离工作计划于施工准备期的第一个月内开始，表土剥离工作一个月内工作结束，项目用地租期为0.5年，项目结束后3年内为土壤存储管护阶段、复垦工程及管护措施，最终确定本方案的服务年限为3.5年。

本方案将依据国家土地复垦法律法规和相关政策要求，根据企业建设规划和土地损毁情况等因素变化，每年自行制订复垦方案实施计划，并在本方案的总体指导下，对具体问题进行具体修订。

8.2土地复垦工作计划安排

本次复垦责任范围面积为0.7256公顷，实际复垦面积为0.7256公顷。复垦率为100%。本方案服务年限为3.5年。具体安排如下：

表8-1复垦区土地复垦工作安排表

| 序号 | 时间 | 工作安排 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备期的第一个月内 | 表土剥离、损毁监测 |
| 2 | 项目用地结束前一个月内 | 平整、表土回覆、翻耕、培肥 |
| 3 | 项目结束后3年内 | 监测与后期管护 |

8.3土地复垦费用安排

根据《土地复垦条例》，生产建设活动损毁的土地，按照“谁破坏，谁复垦”的原则，由生产建设单位或个人负责复垦。土地复垦义务人应将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资。因此，土地复垦费用由企业自筹，并纳入总成本。

本项目复垦土地费用投资预计为7.01万元。考虑到该项目施工尚未开始，土地复垦费用账户应遵循“企业所有，土地管理部门监管，专户储存，专款专用，提前足额预存”原则，同时根据《土地复垦条例实施办法》生产建设周期三年以上项目应定期预存土地复垦费用，故土地复垦义务人应在复垦方案评审后按要求在指定银行定期预存复垦费用，并根据土地复垦工作计划安排确定土地复垦费用阶段安排。具体投资费用安排如下：

表8-2土地复垦投资费用安排表

| 序号 | 时间 | 工作安排 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备期的第一个月内 | 表土剥离、损毁监测 | 1.31 |
| 2 | 项目用地结束前一 个月内 | 平整、表土回覆、翻耕、培肥 | 2.48 |
| 3 | 项目结束后3年内 | 监测与后期管护 | 2.85 |
| 合计 |  |  | 6.64 |

9 土地复垦效益分析

9.1经济效益

土地复垦方案实施后，实际复垦土地面积为0.7256hm2，复垦为水田0.6480hm2，旱地0.0769hm2。

复垦水田部分：按当地农作物产量平均水平(不含地租)计算其产生的经济效益，其计算如下：复垦后的水田可耕作水稻，根据当地现行价格水稻3.00元/kg，亩产按水稻600kg/mu，成本分别按750元/mu，毛收入分别为1800元/mu，净收入为1050元/mu。

复垦旱地部分：按当地农作物产量平均水平计算(不含地租)其产生的经济效益，其计算如下：复垦后的旱地可耕作玉米和大豆，根据当地现行价格玉米2.30元/kg、大豆4.6元/kg，亩产按玉米580kg/mu、大豆175kg/mu，成本分别按850元/mu、590元/mu，毛收入分别为1334元/mu、805元/mu，净收入分别为484元/mu、215元/mu。

总之，本次土地复垦项目的顺利实施必将增加当地农民收入，带动当地的经济发展，进而提高人民生活水平，促进地方社会主义新农村建设。

9.2生态效益

土地复垦方案实施后，植被覆盖率得到明显提高，将有效遏制当地环境的恶化，有利于改善生态环境和局部小气候，减小风力，提高土壤蓄水保土能力，增加土壤有机质含量，改善土壤团粒结构，提高土地生产力，有利于自然植被恢复、治理荒地，促进当地的生态环境建设和工农业生产的发展，使复垦区及其周边的生产、生活安全得到保障，为项目区生态环境的良性转化和美化起到决定性作用。

9.3社会效益

通过土地复垦和生态恢复方案的实施，一是有利于促进当地劳动力的就业，增加农民的收入；二是有利于项目区及附近农业的安全生产，实现当地社会经济的可持续发展，使企业获得最大的经济、社会效益；三是将复垦区恢复成耕地，不仅防治了区域水土流失，而且将会改善当地群众的生产、生活质量。

10 保障措施

10.1组织保障措施

按照《土地复垦条例》的规定，本项目严格按照国家财政部审查、批准的项目设计和相关标准开展各项工作，不得随意变更和调整。密山市自然资源局是方案实施的监督管理机构，黑龙江省第八地质勘查院为方案实施的组织实施机构，全面负责本方案土地复垦工作，按照该项目区生产规模，设置由主要领导参加的土地复垦工作领导小组，统一领导和协调本项目区土地复垦工作。设计土地复垦管理机构，选调责任心强，政策水平较高，懂专业的得力人员至少两人，具体负责项目区土地复垦的各项工作。

企业管理机构应严格按照建设工程招投标制度选择和确定施工队伍，并对施工队伍的资质、人员的素质乃至项目经理、工程师的经历、能力进行必要的严格的考核。同时，加强规章制度建设和业务学习培训，防止质量事故、安全事故的发生。

10.2费用保障措施

10.2.1资金来源

我国《土地复垦条例》规定，基本建设过程中破坏的土地，土地复垦费用和土地损失补偿费从基本建设投资中列出。生产过程中破坏的土地，土地复垦费用从企业更新改造资金和生产发展基金中列支，这表明了土地复垦是生产建设中的重要环节。按照国土资发〔2006〕225号规定：”土地复垦费要列入总费用或建设项目总投资并足额预算”，黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地土地复垦费用纳入总成本。

10.2.2资金存放、使用与管理

a）复垦义务人与自然资源主管部门签订《土地复垦费用监管协议》，建立土地复垦费用专用账户。每年根据费用预存计划开始后11个工作日内存入。复垦费用账户产生的利息，冲抵下一期复垦费用，预期不预存的每天按照复垦费用的万分之一缴纳滞纳金，滞纳金不冲抵下一期预存费用。

b）项目建设严格执行进度拨款制度，资金拨付由施工单位根据工程进度向公司土地复垦管理机构提出申请，经审查签字后，报财务审批，未建设的项目一律不准拨款。每次提取复垦资金超过两万，或每月提取复垦资金超过十万，公司土地复垦管理机构均需向自然资源主管部门提出申请。

c）资金使用中，各科目实际支出与预算金额间相差超过20%，需向土地复垦管理机构提交书面申请，主管人员审核同意后方可使用。

d）建立健全质量监督体系，从原材料购进，到工程施工，设有专职工程质量监督员，财政根据质量监理的合格手续兑现工程资金，对质量不合格的工程拒付资金。

e）施工单位每月填写复垦资金使用情况报表，对每一笔复垦资金的用途均要有详细明确的记录。做好固定资金登记、移交和管护措施的落实工作。工程验收合格后，及时移交资产，投入使用，发挥效益。复垦资金使用情况报表每月提交公司土地复垦管理机构审核备案。

f）严防资产流失，对滥用、挪用资金的，追究当事人、相关责任人的责任，给予相应的行政、经济、刑事处罚。使资金发挥更大的经济效益和社会效益，促进工程顺利实施。

10.2.3复垦资金审计

土地复垦资金审计，由公司土地复垦管理机构申请，自然资源主管部门组织和监督，委托中介机构（如：会计师事务所）审计。审计内容包括资金规模、用途、时间进度等。

a）审计复垦年度资金预算是否合理。

b）审计复垦资金使用情况月度报表是否真实。

c）审计复垦年度资金预算执行情况，以及年度复垦资金收支情况。

d）审计阶段复垦资金收支及使用情况。

e）确定资金的会计记录正确无误，金额正确，计量无误，明细账和总账一致，是否有被贪污或挪用现象。

10.3监管保障措施

经批准后的土地复垦方案具有法律强制性，不得擅自变更。土地复垦方案有重大变更的，土地复垦义务人需向当地自然资源主管部门申请。自然资源主管部门有权依法对土地复垦方案实施情况进行监督管理。土地复垦义务人应强化土地复垦施工管理，严格按照方案要求进行自查，并主动参与自然资源主管部门的监督管理。

为保障自然资源主管部门土地复垦实施监管工作，土地复垦义务人应根据土地复垦方案、编制并实施阶段土地复垦计划和年度土地复垦实施计划，定期向项目所在地自然资源主管部门报告当年复垦情况，接受黑龙江省自然资源厅对复垦实施情况监督检查，接受社会对土地复垦实施情况监督。

自然资源主管部门在监管中发现土地复垦义务人不履行复垦义务的，按照法律法规和政策文件的规定，土地复垦义务人应自觉接受自然资源主管部门及有关部门处罚。

10.4技术保障措施

土地复垦工程是一项涉及多学科的综合技术工程，技术性强，为达到方案实施的预期效果，根据工程进展情况，建设单位在实施过程中应积极与设计单位联系，多沟通，按照要求实施，达到土地复垦与生态恢复的目的。

项目实施领导小组对整个工程进行严格的质量控制，各项工程均为实行施工单位施工，现场有技术指导，并严格落实到人，施工中严把质量关，确保各项工程按设计要求达到高标准、高质量按期完成。做到工程有设计、质量有保证、竣工有验收、实施有监理、有定期监测的防治体制。

在土地复垦工程施工中，必须实行工程监理制度，以保证施工质量。监理机构应具有相应的工程监理资质，监理单位要选派有资质的人员对土地复垦工程的质量、进度及投资等进行控制，对土地复垦工程实行信息管理和合同管理，确保工程如期完成。

为便于土地复垦方案实施和管理，应将土地复垦方案设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、效益指标以及检查验收的全部文件、报告、图表等资料归档，同时将复垦前、复垦中、复垦后的对比影像资料一并整理归档，为土地复垦措施施工和土地复垦的管理提供充分的依据。

10.5公众参与

土地复垦的公众参与包括全程参与和全面参与。它是收集当地土地管理及相关部门、项目区周围公众对项目占地及开展后期复垦工作的意见和建议，以明确黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地土地复垦的可行性，同时监督复垦工作的顺利实施，实现项目区土地复垦的民主化、公众化，从而有利于最大限度地发挥土地复垦的综合效益和长远效益，使经济效益、社会效益和环境效益得到统一。

图10-1 土地复垦公众参与技术路线

a）公众参与部门涉及到当地政府部门、项目所属企业、项目区及其周边居民和科研部门。土地管理部门主要意见是因地制宜地进行复垦，要保证复垦与环境相协调。项目区工作人员大部分对项目区复垦无意见，均表示听从政府安排。项目区周边居民对该项目复垦表示支持，并希望在复垦施工过程中尽量避免产生二次破坏，将复垦工程对周边农作物的破坏影响降到最低。

b）土地复垦座谈会

为了更好地听取相关政府部门的意见，黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目临时用地建设方邀请当地政府、土地等相关部门组织召开了土地复垦座谈会，与会人员包括建设方领导及工作人员代表、土地等部门领导及当地林场代表。会上大家积极发言，表明态度：政府代表表示支持土地复垦工作，自然资源管理部门代表表示，土地复垦工作对于他们还是新兴事物，将来在实施管理中必定会出现这样那样的问题，在这里希望大家就将来复垦工作能够给予自然资源管理部门更多的支持和谅解。

c）土地复垦调查问卷

方案编制人员实地走访了项目区周边，采访了项目区土地权益人，向他们了解当地土地利用状况和土地权属关系。并采取问卷调查的形式，公开征集项目区领导、职工和当地居民的意见50份。收集周边公众对于项目区开采以及复垦工作的意见。

通过对调查问卷分析：1）是否知道土地复垦这项工作？了解土地复垦的仅占受调查者的80%，不知道占20%。2）该项目区在以往生产过程对周边环境是否造成影响？有70%的受调查者认为有，20%的受调查者认为不清楚，仅有10%的受调查者认为没有影响。3）是否支持该项目区进行土地复垦？72%的受调查者支持，18%的受调查者表示不知道，还有10%的受调查者表示希望该地块进行除农业以外的其他行业建设。4）该项目区复垦最适宜方向是什么？50%的受访者选择耕地，44%的受访者选择林地，6%表示无所谓，都可以。

d）方案实施过程中公众参与

1）每年组织当地群众、相关职能部门和专家代表，对土地复垦实施情况进行一次实地考察验收。2）通过网络、报纸或公示等手段，每月公布本项目土地复垦方案资金使用情况，每年年底公布本项目土地复垦审计部门审计结果，土地复垦实施计划、进展和效果。3）设立土地复垦意见征集网上信箱和论坛，确保公众意见有通畅的表达渠道。

e）竣工验收阶段的公众参与

向自然资源主管部门提出竣工验收申请，并邀请相关职能部门和专家参与竣工验收。竣工验收合格后，组织群众、相关职能部门和专家代表召开座谈会，征求对复垦后土地利用权属分配的意见和建议。

10.6土地权属调整方案

该项目复垦土地面积0.7256hm2，全部为临时租用土地。复垦完成后，土地权属不变，验收合格后分别交还给权属单位。

附表	土地复垦方案报告表

| 项 目 概 况 | 项目名称 | 黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位名称 | 黑龙江省第八地质勘查院 |  |  |  |  |  |
|  | 单位地址 | 黑龙江省鸡西市 |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 | 冯贺楼 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 企业性质 | 事 业 |  |  | 项目性质 |  | 新建 |
|  | 项目位置 | 黑龙江省密山市黑台镇 |  |  |  |  |  |
|  | 投资规模 |  |  | 项目区面积 |  | 0.7256 hm2 |  |
|  | 建设期限 | 0.5 年 |  | 土地复垦方案 服务年限 |  | 3.5 年 |  |
| 方 案 编 制 单 位 | 编制单位名 称 | 黑龙江省第八地质勘查院 |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 | 冯贺楼 |  |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  | 社会信用 代码 |  | 122303007312821798 |
|  | 联 系 人 | 马实理 |  |  | 联系电话 |  | 13945823573 |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 | 专业 |  | 签名 |  |  |
|  | 马实理 | 工程师 | 工程地震与工程勘察 |  |  |  |  |
|  | 李志维 | 工程师 | 地质工程 |  |  |  |  |
|  | 梁绍强 | 高级工程师 |  |  |  |  |  |

| 复垦区 土地利 用现状 | 地 类 |  | 面积（hm2） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级地类 | 二级地类 | 小计 | 已损毁 |  | 拟损毁 |  | 占用 |
|  | 耕地 | 水田 | 0.6480 |  |  | 0.6480 |  |  |
|  |  | 旱地 | 0.0769 |  |  | 0.0769 |  |  |
|  | 交通用地 | 农村道路 | 0.0007 |  |  | 0.0007 |  |  |
|  | 合 计 |  | 0.7256 |  |  | 0.7256 |  |  |
| 复垦责任 范围内土 地损毁及 占用面积 | 类 型 |  | 面积（hm2） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 已损毁 或占用 |  | 拟损毁 或占用 |  |
|  | 损毁 | 压占 | 0.7256 |  | 0.7256 |  |  |  |
|  |  | 塌陷 | - |  | - |  | - |  |
|  |  | 挖损 |  |  | - |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | - |  |  |  |
| 复 垦 后 土 地 面 积 | 一级地类 | 二级地类 | 面积（hm2） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已复垦 |  |  | 拟复垦 |  |  |
|  | 耕地 | 水田 |  |  |  | 0.6480 |  |  |
|  |  | 旱地 |  |  |  | 0.0769 |  |  |
|  | 交通用地 | 农村道路 |  |  |  | 0.0007 |  |  |
|  | 合计 |  | - |  |  | 0.7256 |  |  |
|  | 土 地 复 垦 率 |  |  |  |  | 100% |  |  |

| 工 作 计 划 及 保 障 措 施 | 一、主要复垦措施 （一）工程措施：土壤剥覆工程、清理工程、土地翻耕、平整工程 （二）生物化学措施：地表培肥 （三）监测与管护措施：复垦效果监测工程 二、工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 工程或费用名称 | 计量单位 | 合计 |
|  |  | 一 | 土壤重构工程 |  |  |
|  |  | 1 | 土地剥覆工程 |  |  |
|  |  | 1) | 表土剥离 | m3 | 2174.7 |
|  |  | 2) | 表土回填 | m3 | 2174.7 |
|  |  | 2 | 平整工程 | m3 | 1451.2 |
|  |  | 3 | 生物化学工程 |  |  |
|  |  | 1) | 土壤培肥 | hm2 | 0.7256 |
|  |  | 三 | 复垦监测与管护 |  |  |
|  |  | 1 | 监测工程 |  |  |
|  |  | 1) | 土地损毁监测 | 点·次 | 10 |
|  |  | 2) | 复垦效果监测 | 点·次 | 60 |
|  |  | a) | 土壤质量监测 | 点·次 | 30 |
|  |  | b) | 植被恢复效果监测 | 点·次 | 30 |
|  |  | 2 | 管护工程 | 平方米·年 | 21756平方米·年 |
|  | 三、复垦资金安排 本项目土地复垦静态投资为6.64 万元，静态亩均土地复垦投资 0.61 万元/亩。原则上费用安排遵循提前足额预存原则，复垦方案服务年限为 3.5 年，应于复垦方案评审后定期在指定银行按时预存，确保资金来源可靠，以满足实际复垦要求。 工程时间安排：2026 年进行表土剥离，2026年进行表土回填、土地翻耕、平整 等工程等，2026—2029 年对复垦土地进行复垦效果监测及管护。 四、实施保障措施 本项目实施保障措施包括 1、组织保障措施。明确方案的实施组织机构及其相应的职责。制定项目区土地 复垦管理规章制度、建立土地复垦目标责任制。 2、费用保障措施。建立土地复垦费用专用账户，签订费用监管协议。建立土地 复垦费用使用与管理制度，确保所需费用及时足额到位，防止和避免土地复垦费用被 截留、挤占、挪用。 3、监管保障措施。定期向监管部门汇报复垦项目的实施情况等。项目区应强化土地复垦施工管理，严格按照方案要求进行自查，并主动与当地自然资源主管部门取 得联系，自觉接受监督管理。 4、技术保障措施。定期培训技术人员，对土地损毁情况进行动态监测。 |  |  |  |  |

| 投 资 估 算 | 测 算 依 据 | 一、主要定额标准 黑龙江省财政厅和黑龙江省自然资源厅编制《黑龙江省土地开发整理项目预 算定额标准》、水利部编制的《水利工程概（估）算定额》、《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.3-2011）、《土地复垦方案编制实务》（2011 年 6 月国土资源部土地整理中心编著）和《财政部税务总局海关总署联合公告 2019年第 39 号》。 二、基础单价依据 基础单价包含人工预算单价、材料预算单价、施工机械使用费单价。 （一）人工预算单价 人工预算单价主要包括基本工资、辅助工资、工资附加费。 经计算项目区人工费单价甲类工为 96.33 元/天，乙类工为 65.89 元/天。 （二）材料预算单价 材料费以报告编制时点当地建设部门定期公布的工程造价信息确定。 （三）施工机械使用费单价 施工机械使用费根据《土地开发整理项目施工机械台班定额》规定计算。 三、费用计算标准 （一）工程施工费 1、直接费 （1）直接工程费：直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。 （2）措施费：措施费可按直接工程费的 5%～7%计算。本次方案按 5%计。 2、间接费 间接费：按直接工程费的 5%计算。 3、计划利润 按直接费和间接费之和的 7%计算。 4、税金 按直接费、间接费和利润之和的 9%计算。 （二）设备购置费 无设备购置费。 （三）其他费用 前期工作费按照 5%计取。工程监理费按照 2%计取。竣工验收费按工程施工 费的 3%计取。业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收 费之和的 2%计取。（三）其他费用 前期工作费按照 5%计取。工程监理费按照 2%计取。竣工验收费按工程施工 费的 3%计取。业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收 费之和的 2%计取。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 费 用 构 成 | 序号 | 工程或费用名称 | 费用（万元） |
|  |  | 一 | 工程施工费 | 3.10 |
|  |  | 二 | 其他费用 | 0.41 |
|  |  | 三 | 监测费及管护费 | 2.85 |
|  |  | 四 | 预备费 | 0.28 |
|  |  | 五 | 静态总投资 | 6.64 |

土地复垦义务人的土地复垦承诺书

为贯彻落实国务院《土地复垦条例》（第 592 号）、自然资源部《土地复垦条例实施办法》，努力实现土地破坏与复垦数量动态平衡，提高土地利用的社会效益、经济效益和环境效益，根据《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（国土资[2007]81 号）要求，我单位对黑龙江省密山市太阳村煤炭普查项目土地复垦工作承诺如下：

1、严格按照审批后的土地复垦方案进行工程设计和施工，及时进行土地复垦；

2、接受自然资源管理部门的监督，按时足额存储土地复垦费用，按时汇报年度土地复垦进展情况；

3、土地复垦工程实施后，土地复垦工程能够达到土地复垦质量标准，并及时申请有关部门验收。

特此承诺。

承诺人：黑龙江第八地质勘查院

2026年4月22日